# Plan: Cadro ERP — Kapsamli Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi

## Vizyon

Cadro HRMS platformu uzerine insa edilecek; .NET 9 + React 19 + PostgreSQL teknoloji yiginiyla, on-premise ve intranet bulut calisan, tum olcekli sirketlere uygun, moduler bir ERP. Hedef: SAP'nin %20 fiyatina %80 islevsellik + modern UX + mobil + AI.

## Onerilen Teknoloji Yigini

## Modul Hiyerarsisi (5 Faz)

### FAZ 1: Finansal Temel (MVP-1, 6-9 ay)

#### A. Sistem Yonetimi

- Kullanici & Rol Yonetimi (RBAC)

- Coklu Sirket Yapisi (Legal Entity)

- Coklu Para Birimi & Kur Yonetimi

- Coklu Dil (i18n)

- Denetim Kaydi (Audit Log)

- Sistem Parametreleri & Numaratorler

#### B. Genel Muhasebe (GL)

- Hesap Plani (hiyerarsik, esnek segment)

- Fis Girisi (cift tarafli kayit)

- Mizan, Defter-i Kebir, Yevmiye Defteri

- Mali Donem Yonetimi

- Donem Sonu Islemleri

- Yabanci Para Degerleme

#### C. Borc Hesaplari (AP)

- Tedarikci Ana Verisi (Party model)

- Tedarikci Fatura Girisi

- Odeme Plani & Yaslandirma

- Odeme Islemleri

#### D. Alacak Hesaplari (AR)

- Musteri Ana Verisi (Party model)

- Musteri Fatura Girisi

- Tahsilat Takibi & Yaslandirma

- Kredi Limiti Kontrolu

#### E. Vergi Yonetimi

- Vergi Kodlari & Oranlari

- KDV Matrah/Hesaplanan/Indirilecek Takibi

- Tevkifat Mekanizmasi

- Stopaj (Muhtasar) Hesaplama

- e-Fatura / e-Arsiv / e-Defter Entegrasyonu

#### F. Nakit Yonetimi

- Banka Hesaplari

- Banka Islemleri & Mutabakat

- Nakit Akis Tahmini

#### G. Sabit Kiymetler

- Kiymet Karti & Kategorileri

- Amortisman Hesaplama

- Kiymet Hareketleri

### FAZ 2: Operasyonel (MVP-2, +4 ay)

#### H. Satin Alma

- Satin Alma Talebi (PR)

- Teklif Toplama (RFQ)

- Satin Alma Siparisi (PO)

- Mal Kabul -> Stok

#### I. Envanter Yonetimi

- Urun Ana Verisi

- Stok Karti & Kategoriler

- Stok Hareketleri (giris/cikis/transfer)

- Stok Sayimi

- Lot/Seri No Takibi

- FIFO/LIFO/Ortalama Maliyet

#### J. Satis & Dagitim

- Musteri Yonetimi (CRM temel)

- Fiyat Listeleri & Iskonto Kurallari

- Satis Siparisi

- Sevkiyat & Irsaliye

- Satis Faturasi -> AR

### FAZ 3: Ileri Operasyonel (MVP-3, +4 ay)

#### K. IK & Bordro Entegrasyonu (Cadro mevcut)

- Bordro -> GL Otomatik Fis

- SGK Bildirimi (MPHB)

- Calisan -> Proje Kaynak Atama

#### L. Butceleme

- Butce Tanimi & Versiyonlama

- Butce Kontrolu

- Gerceklesen vs Butce Analizi

#### M. Maliyet Muhasebesi

- Maliyet Merkezleri

- Kar Merkezleri

- Dagitim Anahtarlari

#### N. Is Zekasi & Dashboard

- KPI Tanimlari

- Dashboard Motoru

- Rapor Tasarimcisi

- Uyari/Alert Motoru

### FAZ 4: Uretim & Proje (+4 ay)

#### O. Uretim Yonetimi

- Urun Agaci (BOM)

- Is Istasyonlari & Operasyonlar

- Is Emri

- MRP (Malzeme Ihtiyac Planlamasi)

- Kalite Kontrol

#### P. Proje Yonetimi

- Proje & WBS

- Kaynak Planlama

- Zaman Cizelgesi (Timesheet)

- Proje Maliyet Takibi

### FAZ 5: Ileri Seviye (+4 ay)

#### R. Ortak Servisler

- Is Akis Motoru (BPMN 2.0)

- Dokuman Yonetim Sistemi (DMS)

- Bildirim Motoru

- E-Imza / Dijital Onay

#### S. Gelismis Ozellikler

- AI/ML: Akilli mutabakat, fatura okuma (IDP)

- Low-Code: Ozel alan/form olusturucu

- Extension Marketplace

- Mobil PWA

## Veritabani Tasarim Desenleri

### Temel Desenler

- Party Model: customers, vendors, employees -> tek parties tablosu

- Double-Entry Journal: journal_entries + journal_entry_lines

- Polymorphic Reference: entity_type + entity_id

- Stock Move: source_location -> destination_location

- Sequence Numbers: Sirket basina ayri numarator

- Soft Delete + Temporal Validity

### Multi-Tenant Stratejisi

- KOBİ: Shared DB + Row-Level Security

- Enterprise: Database per tenant

- Hibrit yaklasim

## Kritik Modul Bagimliliklari

1. Chart of Accounts -> GL -> AP, AR, Fixed Assets

2. Tax Engine -> Tum finans modulleri

3. Party Model -> Customers, Vendors, Employees

4. Inventory -> Procurement, Sales, Manufacturing

## Uygulama Adimlari

### Asama 1: Altyapi (Hafta 1-2)

1. .NET 9 solution yapisi (Clean Architecture)

2. React 19 + TypeScript projesi (Vite, MUI, AG Grid)

3. PostgreSQL + Docker Compose gelistirme ortami

4. EF Core + Flyway migrations

5. CI/CD pipeline (GitHub Actions)

### Asama 2: Cekirdek Moduller (Hafta 3-12)

6. Multi-tenancy & Auth (blok bagimlilik)

7. Parties (Taraflar): Party model, customers, vendors

8. Chart of Accounts: Hiyerarsik hesap plani

9. GL Engine: Journal entry, donem yonetimi

10. Tax Engine: Vergi kodlari, KDV/stopaj

11. AP Module: Vendor invoices, payments

12. AR Module: Customer invoices, receipts

### Asama 3: Genisletilmis Finans (Hafta 13-16)

13. Fixed Assets: Amortisman motoru

14. Cash Management: Banka, mutabakat

15. e-Invoice Integration: UBL-TR, GIB

16. Budgeting: Butce tanimi, kontrol

### Asama 4: Operasyonel Moduller (Hafta 17-24)

17. Product Master & Inventory

18. Procurement: PR -> PO

19. Sales & Distribution

20. Cost Accounting

### Asama 5: IK Entegrasyonu & Raporlama (Hafta 25-30)

21. Payroll -> GL Bridge

22. BI/Dashboard Engine

23. Audit Log

24. Workflow Engine

### Asama 6: Ileri Moduller (Hafta 31-40)

25. Manufacturing: BOM, is emri, MRP

26. Project Management

27. DMS

28. Quality Control

## Dogrulama (Verification)

1. Birim Testleri: GL double-entry tutarliligi, vergi hesaplamalari

2. Entegrasyon Testleri: PO -> AP -> GL zinciri

3. Performans Testleri: 100K journal entry < 2sn

4. Kullanici Kabul Testi (UAT)

5. Regulasyon Uyumlulugu: e-Fatura GIB test, KVKK

6. On-Premise Deployment: Docker Compose tek komut

7. Multi-Company Testi: Inter-company, konsolidasyon

## Pazar Firsati

Turkiye ERP pazari ~$500M, yillik %12-15 buyume. Mevcut rakiplerin zayif yonleri:

- 2000'ler seviyesinde UI/UX

- Mobil cozum yok

- API destegi zayif

- AI entegrasyonu yok

- Eski kod tabani (Delphi/C++)

KONUMLANDIRMA: SAP'nin %20 fiyatina, %80 islevsellik + modern UX + mobil + AI

## Fiyatlandirma Modeli

- Starter: 1.499TL/ay (3 kullanici, temel finans)

- Professional: 3.999TL/ay (10 kullanici, tum moduller)

- Enterprise: 9.999TL/ay (sinirsiz kullanici, ozel gelistirme, SLA)

- Yillik pesin: %20 indirim

- On-premise: Ayrica fiyatlandirma