CADRO HR

Yatırımcı Dokümanı

Ürün Yol Haritası

Gizli — Yalnızca Yatırımcı Kullanımı  |  Mayıs 2026

CADRO HR — Ürün Yol Haritası (Product Roadmap)

Versiyon: 1.0

Tarih: Mayıs 2026

Gizlilik: Yalnızca Yatırımcı Kullanımı

1. Mevcut Durum (Mayıs 2026)

CADRO, Aşama 0 → Aşama 1 geçişinin sonundadır: Ürün teknik olarak tamamlanmış, ödeme altyapısı (Paddle) kurulmuş, ancak ilk müşteri henüz edinilmemiştir.

Bugün İtibariyle Canlıda Olan (v1.0)

| Kategori | Tamamlanmış Özellikler |
| --- | --- |
| Temel HR (BASIC) | Personel, İzin, Devam, Demirbaş, Özlük, Org Chart, Dashboard, Bildirimler |
| Operasyon (PRO) | ATS + AI CV Tarama, Harcama, Satın Alma, Bilgi Bankası, KPI, Lokasyon, Yaşam Döngüsü |
| Kurumsal (ENTERPRISE) | OKR/Performans + AI Analizi, Eğitim + Sertifika |
| Mobil | Flutter iOS + Android (QR devam, self-servis, onay akışı) |
| Faturalama | Paddle MoR — Basic/Pro/Enterprise × Aylık/Yıllık (6 fiyat planı) |
| Güvenlik | RBAC (6 rol), Granüler izinler, JWT, Audit Log, Webhook imza doğrulama |
| Raporlama | Çok dilli PDF (TR+AR), Excel, CSV |
| Sosyal | Mood Log, Kudos/Takdir sistemi |

Geçici Devre Dışı (Teknik Hazır, Yeniden Etkinleştirmeyi Bekliyor)

| Modül | Durum | Not |
| --- | --- | --- |
| Helpdesk / Destek Talebi | Devre dışı (`# HELPDESK DEVRE DISI`) | Kod hazır, router yorumlanmış |

Kodlanmış Ama Henüz Yayımlanmamış Özellikler

| Özellik | Dosya | Durum |
| --- | --- | --- |
| **Bordro Hesaplama Motoru** | `services/payroll_service.py` | Kademeli vergi hesaplama, KKTC uyumlu |
| **Toplu Maaş İşleme** | `services/payroll_batch_service.py` | Şirket geneli tek seferde hesaplama |
| **Banka Transfer Listesi** | `services/bank_service.py` | IBAN + net maaş → Excel banka formatı |
| **v1 API Admin Paneli** | `api/v1/endpoints/` | Admin, ATS, Şirket endpoint'leri hazır |

2. Yol Haritası — Fazlar

FAZA 0 (Tamamlandı) — Temel Platform ✅

Hedef: Çalışan, demo edilebilir, fatura alınabilir ürün

✅ 28 aktif API modülü

✅ Flutter mobil uygulama (iOS + Android)

✅ Paddle faturalama entegrasyonu

✅ 3 dil (TR + EN + AR) + RTL desteği

✅ AI özellikleri (Gemini API)

✅ Multi-tenant mimari

FAZ 1 (Q3 2026) — İlk Müşteri & Pazar Girişi 🚀

Hedef: İlk 10 ödeme yapan müşteri, Türkiye pazarı

Öncelik 1: Helpdesk Modülünü Yeniden Etkinleştir

Dahili destek talebi sistemi (kod hazır, yalnızca router açılacak)

SLA takibi, ticket önceliklendirme

Süre: 1 hafta

Öncelik 2: Bordro Modülü — Yayın

Var olan payroll_service.py + payroll_batch_service.py'ı API'ye bağla

Kademeli gelir vergisi hesaplama (KKTC + Türkiye uyumlu mimari)

Toplu maaş işleme (tüm şirket için tek tıkla)

Banka transfer listesi Excel export (IBAN bazlı)

Süre: 2-3 hafta (altyapı hazır, yalnızca API katmanı gerekiyor)

Öncelik 3: Self-Servis Onboarding Akışı

Yeni şirket kaydı → yapılandırma → ilk kullanıcı davet

Kredi kartı ile anlık aktivasyon (Paddle checkout)

Süre: 2 hafta

Öncelik 4: Demo Ortamı

Örnek verilerle dolu demo tenant

"Demo ile Başla" butonu (kayıt gerektirmeden)

Süre: 1 hafta

FAZ 2 (Q4 2026) — Büyüme & MENA Açılımı 🌍

Hedef: 50 müşteri, Körfez bölgesi (GCC) pilot

Arap Dili ve Hukuki Uyum

Hicri takvim desteği (BAE, Suudi Arabistan tatil takvimi)

Arap ülkeleri izin katalog genişletmesi

Mevcut Arapça RTL altyapısı üzerine genişletme

Süre: 3 hafta

Bordro — Bölgesel Vergi Uyumu

Türkiye SSK/SGK kesinti hesaplama

BAE/Katar: kesintisiz bordro (gelir vergisi yok, EOSB/kıdem)

Suudi Arabistan: GOSI (sosyal sigorta) entegrasyonu

Süre: 4-6 hafta

API & Entegrasyonlar

REST API açık dokümantasyonu (OpenAPI/Swagger)

Muhasebe entegrasyonu (Logo, Netsis, Mikro — Türkiye)

Süre: 3-4 hafta

Gelişmiş Raporlama Dashboardu

Grafiksel KPI paneli (D3.js veya Chart.js)

Özelleştirilebilir dashboard widget'ları

Yönetici email rapor özeti (haftalık/aylık)

Süre: 3 hafta

FAZ 3 (Q1 2027) — Ölçekleme & Kurumsal Özellikler 📈

Hedef: 200+ müşteri, kurumsal segment, seri A

AI Özellik Genişletmesi

Devamsızlık risk tahmini (makine öğrenimi)

Otomatik maaş bandı önerisi (piyasa verisiyle kıyaslama)

AI destekli işe alım e-postası kişiselleştirme

Süre: 6-8 hafta

E-İmza Entegrasyonu

İş sözleşmesi, eki ve belgeler için e-imza

DocuSign veya yerel e-imza çözümü entegrasyonu

Süre: 3-4 hafta

SSO & Güvenlik

SAML 2.0 / OAuth2 SSO entegrasyonu (Google, Microsoft, Okta)

Gelişmiş şifre politikası, 2FA

SOC 2 Type II uyum hazırlığı

Süre: 4-5 hafta

Mobil Uygulama Geliştirme

Çevrimdışı devam kaydı (sonra senkronizasyon)

Biometrik doğrulama (parmak izi / yüz tanıma)

Vardiya zamanlama ve değiş tokuş

Süre: 6 hafta

Ücret & Yan Haklar Yönetimi

Maaş bandı tanımlama ve benchmarking

Prim ve bonus hesaplama

Yan haklar takibi (araç, telefon, sigorta)

Süre: 5-6 hafta

FAZ 4 (Q2-Q4 2027) — Platform Olgunluğu 🏗️

Hedef: 500+ müşteri, white-label, marketplace

White-Label Çözüm

Partner markasıyla özelleştirilebilir arayüz

Telekom ve danışmanlık şirketleri için lisans modeli

Süre: 8-10 hafta

Marketplace & Ekosistem

Üçüncü taraf entegrasyon mağazası

Açık API & webhook altyapısı

İş ortağı (partner) programı

Süre: 10-12 hafta

Yapay Zeka Asistanı

Çalışan self-servis AI chatbot (HR sorularını otomatik yanıtlar)

Yönetici kararlarına AI önerisi

Süre: 8-10 hafta

3. Yol Haritası Özet Görünümü

2026 Q3          2026 Q4          2027 Q1          2027 Q2-Q4
────────────────────────────────────────────────────────────────
[FAZ 1]          [FAZ 2]          [FAZ 3]          [FAZ 4]
İlk Müşteri      MENA Açılımı     Ölçekleme        Platform
────────────────────────────────────────────────────────────────
• Helpdesk ✳     • Hicri takvim   • AI genişlet.   • White-label
• Bordro API     • TR SSK bordro  • E-imza         • Marketplace
• Onboarding     • GCC bordro     • SSO/2FA        • AI asistan
• Demo tenant    • Muhasebe ent.  • Biometrik mob  • Partner prog.
                 • Dashboard v2   • Maaş bandı
────────────────────────────────────────────────────────────────
Hedef: 10 müş.   Hedef: 50 müş.  Hedef: 200 müş.  Hedef: 500+

✳ *Kod hazır, yalnızca aktivasyon gerekiyor*

4. Teknik Borç & Risk Haritası

| Madde | Risk Seviyesi | Açıklama | Çözüm |
| --- | --- | --- | --- |
| Helpdesk devre dışı | 🟡 Orta | Müşterinin destek talebi kanalı eksik | FAZ 1'de etkinleştir |
| Bordro API yok | 🟡 Orta | Rakiplerin %80'inde temel özellik | FAZ 1 bordro API'si |
| Ücretsiz deneme yok | 🟡 Orta | Rakiplerin tümü sunuyor | FAZ 1 demo tenant |
| Tek kurucu bağımlılığı | 🔴 Yüksek | Operasyonel risk | FAZ 2'de ilk ekip |
| Müşteri referansı yok | 🔴 Yüksek | Satış sürecini zorlaştırır | FAZ 1 ilk 3 müşteri |
| SOC 2 uyum yok | 🟡 Orta | Kurumsal satış engeli | FAZ 3 |

5. Önerilen Öncelik Sıralaması (Yatırım Alınması Durumunda)

Eğer tohum yatırımı ($300K-500K) alınırsa:

| Hafta | Faaliyet |
| --- | --- |
| 1-2 | Helpdesk aktif + Demo tenant oluştur |
| 3-5 | Bordro API yayını (TR + KKTC) |
| 6-8 | İlk 3 müşteri (beta, indirimli) |
| 9-12 | GCC lokalizasyonu (Hicri takvim + BAE bordro) |
| 13-16 | Muhasebe entegrasyonu (Logo/Netsis) |
| 17-20 | İlk 10 ödeme yapan müşteri → Seri A hazırlığı |

Notlar

Bordro ve banka transfer modülleri kaynak kodda (`services/payroll_service.py`, `services/payroll_batch_service.py`, `services/bank_service.py`) tamamen işlevsel durumdadır; yalnızca API katmanına bağlanmaları gerekmektedir.

Helpdesk modülü (`api/helpdesk.py`) tamamen yazılmış olup `main.py`'de yorum satırına alınmıştır — yeniden etkinleştirme 1 satır değişikliğiyle mümkündür.

Yol haritası süreleri tek kişilik geliştirme kapasitesine göre tahmin edilmiştir; ekip büyüdükçe hız artar.