CADRO HR

Yatırımcı Dokümanı

11_Closing_Execution_Plan.md

Gizli — Yalnızca Yatırımcı Kullanımı  |  Mayıs 2026

CADRO HR — Yatırım Kapanış ve 90 Günlük Uygulama Planı

Versiyon: 1.0

Tarih: Mayıs 2026

1. Amaç

Term sheet sonrası 90 gün içinde yatırımın operasyona dönüşmesini sağlamak:

Ürün boşluklarının kapatılması

İlk ücretli müşteri kazanım hızının artırılması

Haftalık KPI ritminin kurulması

2. Gün 0-15 (Kapanış Sonrası Kurulum)

Hukuki kapanış ve fon transferinin tamamlanması

Finansal takip sistemi (aylık burn, runway, hedef vs gerçekleşen)

Yatırımcı güncelleme ritmi: aylık update template

Hedef OKR seti (ürün, satış, müşteri başarı)

Teslimatlar:

Runway dosyası

KPI dashboard v1

90 günlük sprint backlog

3. Gün 16-45 (Ürün ve Satış Hızlandırma)

Ürün

Bordro (API + UI) ilk sürüm

Audit log yönetim ekranı

Work schedule yönetimi

Helpdesk backend re-activation

Satış

İlk 50 hedef müşteri listesi

Demo script standardizasyonu

Teklif/sözleşme şablonları

CRM pipeline görünürlüğü

Teslimatlar:

4 kritik modül release

Haftalık demo sayısı metriği

İlk ücretli müşteri hedefi

4. Gün 46-90 (Metrik ve Ölçekleme)

Müşteri Başarı

Onboarding checklist standardı

İlk 30 günde kullanım takibi

Churn riski alarm akışı

Ticari

Upsell fırsatlarının işaretlenmesi

Yıllık ödeme teklifinin aktif sunumu

Referans müşteri hikayeleri

Teslimatlar:

MRR trend raporu

Logo churn raporu

NPS / memnuniyet raporu

5. 90 Gün Başarı Kriterleri

10+ ücretli müşteri

Düzenli artan aylık MRR

Onboarding süresi <= 7 gün

Kritik modül boşluklarının kapanması

Haftalık yönetim dashboard ritmi

6. Yönetim Ritmi

Haftalık: operasyon + ürün sprint review

Aylık: yatırımcı update (KPI + risk + aksiyon)

Çeyreklik: roadmap ve bütçe revizyonu

7. Risk ve Önlem Tablosu

| Risk | İlk Sinyal | Önlem |
| --- | --- | --- |
| Satış döngüsü uzuyor | Demo çok, kapanış az | ICP daraltma + teklif sadeleştirme |
| Ürün teslimi gecikiyor | Sprint taşmaları | Kapsam azaltma, kritik işlere odak |
| Churn yükseliyor | İlk 60 gün kullanım düşük | Müşteri başarı temas sıklığını artır |
| Nakit tüketimi artıyor | Plan dışı harcama | Aylık bütçe kilidi ve onay mekanizması |

8. Yatırımcıya İlk 3 Update'te Verilecek Çıktılar

Ürün boşluklarının kapanış durumu (yüzde + ekran görüntüleri)

Satış pipeline ilerleme tablosu

MRR, churn, onboarding ve kullanım metrikleri

Sonraki 90 gün için revize aksiyon planı

9. Sonuç

Bu planın hedefi, yatırım sonrası ilk 90 günde "ürün hazır" anlatısını "gelir üreten büyüme sistemi" anlatısına dönüştürmektir.